## Slide 1: Ants Colony Optimization

## Slide 2: Gliederung
Projektmanagement
Technik
eXtreme Programming
Implementierung
Programmvorführung
Fazit

## Slide 3: 1. Projektmanagement
Allgemeines

## Slide 4: 1. Projektmanagement
Rollenverteilung
Partnerarbeit
Terminabsprachen
Vorgehen nach XP

## Slide 5: 2. Technik
Programmiersprache
Versionkontrolle
Entwicklungsumgebung

## Slide 6: 2. Technik - Programmiersprache
Programmiersprache Java
Modul OOP
Knowhow
Funktionsumfang für Aufgabe
Plattformübergreifend

## Slide 7: 2. Technik - Versionkontrolle
Versionskontrolle Git
Vorlesung
Github
Backup
Zentrale Verfügbarkeit

## Slide 8: 2. Technik - Entwicklungsumgebung
Entwicklungsumgebung Netbeans
Freeware
GUI-Builder
Git-Unterstützung
Gängige Features einer IDE

## Slide 9: 3. eXtreme Programming
Planung, Story Cards
Arbeitskreislauf
Statistik
Umsetzung

## Slide 10: 3. eXtreme Programming - Planung
Planning-game
Storycards
erstellen
Aufwands-schätzung
Reihenfolge
Akzeptanz-kriterien

## Slide 11: 3. eXtreme Programming - Story Cards

## Slide 12: 3. eXtreme Programming - Kreislauf
Implemen-tierung
Refactoring
Geschwindig-keit messen
Akzeptanz-kriterien überprüfen
Unittests schreiben

## Slide 13: 3. eXtreme Programming - Statistiken
Chart: Dauer und Story Points
Story Points | 110 | 90 | 50 | 40 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 70
Dauer [min] | 160 | 130 | 90 | 120 | 30 | 10 | 20 | 120 | 60 | 120

## Slide 14: 3. eXtreme Programming - Statistiken
Chart: Wert und Risiko
Wert | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1
Risiko | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9

## Slide 15: 3. eXtreme Programming - Statistik
Chart: Story Points pro Stunde
Story Points pro Stunden | 41.25 | 41.5385 | 33.3333 | 20 | 10 | 6 | 12 | 15 | 20 | 35
Story Points | 110 | 90 | 50 | 40 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 70

## Slide 16: 3. eXtreme Programming - Umsetzung
Programmierstandards
Pair-Programming
Gemeinsame Verantwortung

## Slide 17: 4. Implementierung
Ablauf
Iterationen
Besonderheiten

## Slide 18: 4. Implementierung - Ablauf
GUI-Entwurf
Storycards implementieren
Klassendiagramm

## Slide 19: 4. Implementierung - Iterationen
1. Iteration
GUI erstellen
TSP darstellen
2. Iteration
Algorithmus
Ablaufsteuerung
Dateiverwaltung
Anleitung & Tooltips

## Slide 20: 4. Implementierung - Besonderheiten
Klasse Paintpanel:
  Zeichnet Routen, Städte und Pheromone
  Darstellung optimal skaliert
  Zoomfunktion
  Freies Scrollen
  TSP bearbeiten

## Slide 21: 4. Implementierung - Besonderheiten
Besonderheiten Algorithmus:
  Pheromone zufällig verteilt
  Iteration  neue Berechnung
  Adaptives Pheromonupdate
  Auslagerung in eigenen Thread

## Slide 22: 5. Programmvorführung

## Slide 23: 6. Fazit

## Slide 24: 6. Fazit
Viel gelernt
Wenig Fehler beim PP
Kein Nachteil durch Gruppengröße
Nicht immer nach XP gehandelt
Storycards sind wichtig & hilfreich